# ТОВАРИЩЕСТВО   СОБСТВЕННИКОВ     ЖИЛЬЯ

«Д О Н С К О Е»

________________________________________________

## Россия, 394086, г. Воронеж, ул.Л.Шевцовой, д.19, кв.102  тел.8-906-582-49-03

ИНН  3665060661           КПП  366501001          ОГРН  1073600000154

## 01 декабря   2018г.                                                                                         г. Воронеж

Отчет  председателя  правления  ТСЖ  «ДОНСКОЕ»

за 2018год

I.Текущий ремонт:

1. Проведена промывка и опрессовка отопительной системы дома.

Акт готовности к отопительному сезону 2018-2019г. получен 30 июня

2018г.

2. Подготовлен и сдан в эксплуатацию пункт учета тепловой энергии.

Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии получен  05.06.   2018г.

3. Проведена замена электромагнитного клапана на теплообменнике

« Альфа-Лаваль»  в  техподвале 3-го подъезда.

4. Проведена стрижка кустарника и обрезка деревьев по периметру дома.

5. Закрыт металлической крышей вход в подвал с северной стороны здания.

6. Окрашена газовая труба по периметру дома:

7. Оштукатурены внутренние стенки входов в подвалы 1-3 подъездов;

8. Окрашены  все крышки аварийных выходов и вентиляционных люков;

9. Установлена водосборная система для отвода дождевой воды с

козырьков  подъездов.

10.Периодически, в жаркую погоду, проводился полив дворовой

территории.

11.Установлены новые почтовые ящики во всех подъездах дома.

12.После демонтажа старых почтовых ящиков  проведен ремонт ( грунтовка,

шпатлевка, окраска на 2 раза стеновых панелей на 1-м и 2-рых этажах

дома.

13.После установки новых входных металлических и деревянных дверей

дома проведен ремонт ( грунтовка, шпатлевка, окраска на 2 раза стеновых

панелей и потолка  во входных  тамбурах и на 1-х этажах дома.

14. Установлены новые доски объявлений во всех подъездах дома. На

досках  обновлена  вся информация, согласно требований  Минстроя РФ

и  Госжилинспекции.

15. Установлены новые доски объявлений  на улице  у входных дверей

каждого подъезда дома.

16. Проведена осенняя обрезка деревьев  во дворе дома.

I I. Капитальный ремонт

1.Во всех подъездах дома установлены  двойные энергосберегающие

стеклопакеты,  старые   деревянные  окна  демонтированы.

2. Установлены  новые  входные  металлические двери;

3. Установлены новые  входные  деревянные двери ;

4. Произведен ремонт приподъездных плит  -  плиты облицованы

композитной террасной доской.

5. С целью теплосбережения и повышения энергоэффективности дома

заменены  деревянные   двери  на пластиковые двери AXOR Novotex на

техчердаке дома.

I I I. Общественная деятельность

1.17 мая 20148г.  проведено  очное  отчетно-перевыборное

собрание собственников жилья ( членов ТСЖ ).

2. Проведено 6 заседаний Правления ТСЖ.

Выполнение сметы  капитального  ремонта за 2018г.

| № п/п | Статьи расходов | Сметная стоимость Работ тыс.руб. | Фактическая стоимость Работ тыс.руб. | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ : ФАСАДА дома: 1.Реконструкция отмостки дома приподъездных плит, цоколя дома, штукатурка стен входов в подвалы, окраска цоколя дома и пр. (Приподъездные плиты ) 2. Замена деревянных окон в подъездах дома на стеклопакеты; 3. Замена входных деревянных дверей в подъездах дома 4.Замена входных металлических дверей в подъездах дома Капитальный ремонт с целью повышения энергоэффективности дома: 1. Замена ламп накаливания на светодиодные во всех общедомовых помещениях дома, замена светильников. 2. Замена деревянных дверей на техчердаке дома | 1000 380 300 400 350 100 | 340 309.5 112 177 70.2 | 2018-2019г.г. 2018-2019г.г. 2018-2020г.г. 2018-2020г.г. 2018-2019г.г. 2019-2020г.г. |
|  | ∑ = 2 530 000 руб. |

.

Председатель ТСЖ  ДОНСКОЕ    ____________    В.Н.Красиков

Тел.8-906-582-49-03